# 河南科技大学毕业设计（论文）学生中期自查表

学院:应用工程学院

| 设计（论文）题目 | 基于Spring Boot的智能家居系统设计与实现 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 夏永基 | 专业班级 |  | 软件2211班 |  | 学号 | 221498131128 |  |
| 指导教师 | 万萌 |  |  | 职 称 |  | 副教授 |  |  |
| 选题是否有变化 | 没有变化 | 如有，请 填写原因 |  |  |  |  |  |  |
| 是否一人一题 | 是 | 是否进行了开题报告 |  |  | 是 | 是否进行了文献调研 |  | 是 |
| 指导教师每周 指导次数 | 2 | 每周指导时间（小时） | 4 |  | 备注 |  |  |  |
| 拟解决的关键问题 | （一）设计要解决的关键问题 1.性能瓶颈问题 ：解决传统智能家居系统在高并发场景下响应延迟、带宽压力大的问题，实现核心控制指令响应时间≤50ms，支撑多设备接入。 2.用户体验问题 ：解决多设备交互分散、场景联动僵化的痛点，实现非接触式个性化控制覆盖率提升50%以上，场景联动预测准确率达到85%以上。 3.功能扩展问题 ：解决能源管理粗放、安全防护不足的问题，实现高能耗设备识别准确率超过90%，异常告警响应时间缩短至10秒以内。 4.设备兼容问题 ：解决多协议设备接入困难的问题，统一WiFi、蓝牙、ZigBee等不同通讯协议的接入标准，实现不同厂家设备的协同工作。 （二）系统实现过程中解决的关键问题 1.多协议设备统一接入 ：采用适配器模式设计多协议适配层，解决不同通信协议设备的统一管理问题。 2.设备状态同步：实现设备心跳机制和设备影子技术，解决设备与云端状态同步的一致性问题。 3.规则引擎动态配置 ：设计基于规则引擎的场景联动机制，支持场景规则的动态配置和热更新。 4.分层存储策略 ：采用Redis + MySQL分层存储策略，解决实时数据与历史数据的高效访问问题。 5.性能瓶颈：基于边缘计算，gRPC，HTTP/2的高并发系统实现。 6.安全认证授权 ：实现基于Spring Security + JWT的认证授权机制，确保系统安全性。 7.多模态交互：实现统一意图，动态规划，行为预测，非接触感知解决用户智能交互需求。 8.异常检测：基于用电采集，负荷特征识别，边缘实时计算，分级安全策略实现异常智能检测。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计（论文）进度（完成）内容及比重（已完成主要内容与待完成主要内容） 一、系统设计 完成： 1.多协议设备统一接入。支持WiFi，蓝牙，ZigBee等多种协议统一接入。 2.设备状态同步：实现设备心跳机制和设备影子技术，解决设备与云端状态同步的一致性问题。 3.分层存储策略。已完成微服务，Redis缓存，消息队列异步处理。 4.安全认证授权：实现了基于Spring Security + JWT的认证授权机制。 5.多模态交互：已实现基础场景联动，用户认证授权，个性化设置。 6.异常检测。已实现基础异常检测，操作审计。 待完成： 1..多模态交互：多模态交互模型，场景联动预测模型的部署。 2.规则引擎动态配置 ：边缘规则，动态规则的实现。 3.异常检测：LSTM故障预测模型，能耗精细化管理，监控系统，安全深度防护的实现。 4.性能瓶颈：边缘计算，gRPC，HTTP/2的实现。 二、论文 已完成： 1.摘要，关键字。 2.第一章 引言 3.第二章 相关技术与理论基础 4.第三章 相关技术与理论基础 5.第四章 系统设计 待完成： 1.第五章 系统实现 2.第六章 系统测试与验证 3.第七章 结论与展望 4.参考文献 5.附录完善 根据当前进度，能按时完成毕业设计。 学生（签名）： 2026年4月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见(针对学生的工作情况、工作态度、中期完成质量等情况进行简述) 请根据实际情况填写已完成进度及待完成待完成内容 指导教师（签名）： 2026年4月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系（教研室）意见 系（教研室）主任（签名）： 2026年4月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |